项目配置管理计划

项目名称：实验室安全行为识别

版本：V1.0

编制日期：2026-09-21

- 文档目的

对项目所有文档、图表、工程文件进行版本管控，控制文档变更，防止出现多版本混乱，明确受控配置项、版本命名、变更流程。本项目课程模拟，采用本地文件夹模拟配置库。

- 配置项与配置库说明

- 模拟配置库：项目统一本地文件夹作为受控配置库，所有正式版本文档存入该文件夹。

- 版本命名规则：文档版本 Vx.y，x 代表大版本，y 代表小修改版本。V1.0 初稿，V1.1 小修改，V3.0 正式发布。

- 配置项清单：

| 配置项 ID | 配置项名称 | 版本 | 类型 | 责任人 | 存储位置 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CM-001 | 项目章程 | V1.0 | Word 文档 | 吴雨彤 | 项目配置库文件夹 | 受控 |
| CM-002 | 用户需求规格说明书 SRS | V3.0 | Word 文档 | 吴雨彤 | 项目配置库文件夹 | 受控 |
| CM-003 | WBS（WBS 树形图 + WBS 任务表格） | V1.0 | Word + 图片 | 覃希雯 | 项目配置库文件夹 | 受控 |
| CM-004 | 项目甘特图工程文件 | V1.0 | GanttProject .gan | 覃希雯 | 项目配置库文件夹 | 受控 |
| CM-005 | 工作量估算表 | V1.0 | Excel | 覃希雯 | 项目配置库文件夹 | 受控 |
| CM-006 | 项目质量管理计划 | V1.0 | Word | 李映杰 | 项目配置库文件夹 | 受控 |
| CM-007 | 项目配置管理计划 | V1.0 | Word | 李映杰 | 项目配置库文件夹 | 受控 |
| CM-008 | 项目风险管理计划 | V1.0 | Word | 吴雨彤 | 项目配置库文件夹 | 受控 |

- 基线定义

- 需求基线：SRS V3.0 正式评审定稿，冻结需求，后续修改必须走变更流程。

- 规划基线：WBS、GanttProject 甘特图、三份管理计划全部评审完成，作为项目规划基线。

- 变更控制流程

- 提出变更：组员提出文档修改需求，写明修改内容、修改原因；

- 项目经理评估变更带来的进度、工作量影响；

- 小组讨论确认是否允许变更；

- 执行修改，文档版本号升级；

- 修改完成后重新评审，存入配置库。

- 备份策略

项目全部受控文档每周做一次副本备份，防止文件丢失。

- 附录：变更记录样表

| 变更编号 | 变更内容 | 变更原因 | 版本变更 | 审批人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-001 | 修改 SRS 的 DFD-0 图，删除监控摄像头外部实体 | 文档需求前后矛盾 | V2.0→V3.0 | 吴雨彤 | 2026-09-24 |