项目风险管理计划

项目名称：实验室安全行为识别

版本：V1.0

编制日期：2026-09-22

- 目的

识别本项目实施过程中潜在风险，开展风险评估，制定应对措施，降低风险对项目进度、质量的影响。

- 风险评估规则

- 发生可能性：高、中、低

- 影响等级：高、中、低 风险等级由可能性 + 影响综合判定；

- 等级分为高、中、低。 应对策略分为：规避、缓解、转移、接受。

- 风险登记册

| 风险 ID | 风险描述 | 可能性 | 影响 | 风险等级 | 应对策略 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 组员课业冲突，任务不能按时完成，造成项目延期 | 中 | 高 | 高 | 缓解；提前拆分任务，设置阶段性检查点，预留缓冲时间 | 吴雨彤 |
| R-02 | 组员对需求理解不一致，SRS 等文档反复修改，消耗工时 | 中 | 中 | 中 | 缓解；文档完成后组织小组评审，统一理解再定稿 | 吴雨彤 |
| R-03 | 绘制 DFD、用例图不规范，文档达不到作业要求 | 高 | 中 | 中 | 缓解；对照 GB/T8567 规范自查，组员交叉检查 | 覃希雯 |
| R-04 | YOLOv11 模型效果不理想，原型达不到演示标准 | 中 | 中 | 中 | 缓解；提前调试模型，优先保障 3 类基础检测功能 | 李映杰 |
| R-05 | 电脑文件误删除，项目文档、gan 工程文件丢失 | 低 | 高 | 中 | 缓解；定期对全套项目文件备份 | 全体组员 |

- 风险监控

项目每个阶段结束，小组回顾风险状态；如果风险发生，立刻执行预先制定的应对措施。